## Slide 1
Onboarding Squad Captar
Cogna
Setembro/23
keeggo.com

## Slide 2
Sobre a Cogna Educação
01.

## Slide 3
Quem é a
Cogna?
Com mais de 50 anos de tradição e pioneirismo, a Cogna Educação é uma companhia brasileira e umas das principais organizações educacionais do mundo. Formada pelas instituições Kroton, Platos, Saber e Vasta Educação / Somos Educação , a holding oferece soluções e serviços tanto para o seguimento B2B como para o B2C.
Pautada pela inovação e pelo propósito de transformar a vida das pessoas por meio de uma educação de qualidade, a companhia atende mais de 2,4 milhões de estudantes de todo o Brasil, da Educação Básica ao Ensino Superior, sendo 1 milhão de alunos atendidos diariamente e 1,4 milhões de estudantes por meio de escolas e instituições de ensino parcerias. Suas atividades e programas socias geram um impacto de mais de R$ 431,1 milhões à sociedade, ajudando a transformar as comunidades onde está inserida.

## Slide 5
Squad Captar
02.

## Slide 6
Filippe Saba Delivery Manager
Nathan Santos Product Manager
Philipe Mendonça Tech Lead
Nathalia Nascimento Funcional
Igor Wagner Dynamics
Kallebe Monteiro DevOps
Gustavo Souza Dynamics
TBD Dynamics
David Mendonça Pro-code
Guilherme Brito Pro-code
Angelica Lemos QA
Amax Alves DevOps
Alline Leite Gerente Sr Comercial
Bruna Nicolleti Coordenadora Comercial
Romeu Santiago Product Manager
Nosso Time

## Slide 7
Nosso Produto.
03.

## Slide 8
Obrigado!
keeggo.com

## Slide 9
Visão Cogna
Baixo throughput de entregáveis.
Transbordo de histórias entre as sprints.
Baixa cobertura de testes.
Pouco domínio do processo de DevOps.
Alto esforço de retrabalho sobre o desenvolvimento.
Alta incidência de bugs em produção
Deploy moroso.
Desafios

## Slide 10
Visão Time
Interferência nos objetivos das sprints.
Processo de deploy manual.
Dependência de desenvolvimento entre as squads.
Geração de camadas ativas.
Ausência de equalização dos ambientes.
Ausência de controle de acessos.
Ausência de atuação do time sobre as cerimônias de PI Planning.
Desafios

## Slide 11
Capacity Contratado
Squad Captar
Pro-code
Funcional
QA
Dynamics
Dynamics

## Slide 12
Nova Estrutura
Squad Captar
David (Pro-code)
Nathalia (Funcional)
Amax (QA)
Nathan (PM)
Angelica (QA)
TBD (Dynamics)
Kallebe (DevOps)
Philipe
(Tech Lead)
Gustavo (Dynamics)
Liderança

## Slide 13
Próxima PI
03.

## Slide 14
Itens Refinados Tecnicamente x Não Refinados
Chart: 
Chart: 
| Refinado Tech | Não Refinado Tech
Entrega x Bugs x Saiu da PI | 15 | 29
Total 44 Itens

## Slide 15
Proporção por Frente de atuação
Chart: 
Chart: 
| Pro-code | Funcional | Dynamics | Canvas
Entrega x Bugs x Saiu da PI | 22 | 5 | 14 | 12
Total 53 pontos

## Slide 16
Quantidade de licenças para o captar mobile
Como fazer o cadastro das pessoas Validar
Meta de Tirar o captar express ate o final do ano

## Slide 17
Onde queremos chegar?
Na atuação piloto durante 3 meses de uma squad de desenvolvimento independente que ficará responsável pelas atividades de desenvolvimento e sustentação da solução Captar da Kroton.

## Slide 18
Proposta de Valor
04.

## Slide 19
Proposta de Valor
A visão de produto alinhada a um time participativo capaz de realizar entregas consistentes e com qualidade impactando a geração de valor sobre o negócio.
Visão do produto
Entregas consistentes
Visão do produto constantemente compartilhada com a equipe.
Time participativo
Geração de valor para o negócio
Membros da equipes com domínio do negócio e participação nas cerimônias ágeis.
Entregas consistentes e com qualidade que chegam com segurança ao ambiente produtivo.
Impacto constante na geração de valor para o negócio do cliente.

## Slide 20: Abordagem
Obs: Propomos esse modelo ágil iterativo durante um período piloto de 3 meses para que possamos experimentar e validar o modelo durante todo um ciclo de PI.
4. DESENVOLVIMENTO
Desenvolvimento das funcionalidades, integrações, interfaces e testes unitários
3. PREPARAÇÃO
Levantamento de infraestrutura necessária
Configuração do ambiente de desenvolvimento
Desenvolvimento de protótipos
5. TESTES
Realização dos testes na visão de negócio
Apresentação de evolução da cobertura as áreas de interesse
1. PI Planning
Apoio sobre a governança
Apoio na definição do plano de trabalho
Alinhamento das prioridades dos requisitos
7. ENTREGA DE VALOR
Apresentação final de resultados da implementação as áreas interessadas
Criação de relatório final, com aprendizados e detalhes da implementação
ENTREGA DA PI
2. DESENHO
Levantamento dos requisitos da iteração
Validação dos objetivos e da visão de negócio com o time
Geração de desenho de solução técnica
Estimativa dos entregáveis com o time
Sprints de 15 dias
6. REFINAMENTO
Detalhamento e refinamento dos requisitos para desenvolvimento na sprint seguinte
Propomos uma abordagem ágil durante um ciclo piloto de 3 meses, com o time da Keeggo participando desde o momento da estratégia e do planejamento até a entrega final.

## Slide 21
Antes de iniciar o desenvolvimento, é preciso planejar o escopo a ser desenvolvido durante toda PI. O planejamento deverá envolver o levantamos das histórias, entendimentos das tarefas, desenhos arquiteturais, e configurações necessárias.
Com base no escopo, os fluxos de negócio inerentes a solução e aos usuários que à utilizarão deverão ser reavaliados.
Além disso, nesta etapa ocorrerá a descrição dos requisitos de negócio e refinamento dos protótipos previamente idealizados.
No final desta etapa teremos uma definição da estimativa de esforço da squad para desenvolvimento da solução no tempo desejado.
Planejamento
&
Desenho
&
Preparação

## Slide 22
Esta etapa contempla todo o desenvolvimento da solução até a entrega da sua primeira versão.
O desenvolvimento irá seguir um modelo iterativo de entregas contínuas envolvendo squads multidisciplinares que irão trabalhar na implementação das jornadas pré-definidas nas etapas 1 e 2.
Neste momento, se dará o início da criação dos recursos necessários para o funcionamento e desenvolvimento da solução, como por exemplo: banco de dados, integrações, apis, barramentos e afins.
Neste momento, teremos a execução de testes funcionais. A execução de testes de integração durante as sprints que necessitarem. Além disso, participação no refinamento constante do backlog para as próximas sprints.
Desenvolvimento
&
Testes
&
Refinamento

## Slide 23
Para continuar a evoluir é necessário acompanhamento e trabalho contínuo.
Durante esta etapa, a apresentação dos resultados implementados deverá ser realizada com as áreas interessadas.
Por fim, deverá ser realizado um relatório final reunindo todas os indicadores e aprendizados durante a implementação do piloto.
Validação
&
Entrega

## Slide 24
Estrutura da Equipe
05.

## Slide 25
Atual estrutura da equipe
Squad Captar
Desenvolvedores Dynamics365
Time Kroton
Desenvolvedor
.Net
Analista
Funcional
Analista de
Qualidade
Scrum Master
Coordenador de Arquitetura – Kroton
Tech Leader – Kroton
Product Owner – Kroton

## Slide 26
Squad Captar
Desenvolvedores Dynamics365
Gestão
Squad Captar
Desenvolvedor
.Net
Analista
Funcional
Analista de
Qualidade
Product
Manager
Coordenador de Arquitetura – Kroton
Tech Leader – Kroton
Product Owner – Kroton
UI
Designer
Arquiteto
DevOps
Nova estrutura da equipe
Delivery
Manager
Arquiteto
Dynamics

## Slide 27
Atuação

## Slide 28
Squad Captar
Desenvolvedores Dynamics365
Desenvolvedor
.Net
Analista
Funcional
Analista de
Qualidade
Product
Manager
UI
Designer
Arquiteto
DevOps
O Product Manager deverá apoiar o time no entendimento do negócio. Será uma ponte de comunicação entre a squad e o time Kroton. Deverá minimizar as complexidades do negócio. Atuará diretamente na Kroton como ponto central das demandas para o time e deverá participar das PI Plannings e demais eventos.
O Delivery Manager é responsável pela gestão das entregas e releases da squad. Deverá administrar as atividade da equipe assim como reportar o seu progresso, assegurando a capacidade de atuação do time e sua entrega. Estará presente no dia a dia da Kroton interfaciando com os pontos do projeto.
O Arquiteto Dynamics será responsável pelas definições arquiteturais das soluções do D365, assim como suas integrações e componentes a serem utilizados. Além disso, deverá ser o guardião do processo de desenvolvimento da solução, definindo políticas para deploys, gestão de ambientes, acessos e pipelines de CI/CD.
O Arquiteto DevOps deverá aplicar as definições definidas pelo arquiteto e DM sobre as pipelines de CI/CD, além disso apoiar o time nas boas práticas de DevOps.
O UI Designer trabalhará próximo ao time no refinamento e planejamento das histórias dos usuários, auxiliando o Product Manager na construção de protótipos e mockups que auxiliarão o time em seu desenvolvimento.
O Analista Funcional deverá atuar próximo do PM realizando o entendimento das demandas de negócio e traduzindo suas especificações para histórias de usuários a serem levadas ao time.
A Analista de Qualidade ficará atuando na realização de testes manuais funcionais e exploratórios sobre a solução, assim como dará início ao processo de automação dos cenários de.
Os Desenvolvedores .Net e D365 serão responsáveis pela implementação das funcionalidades nos ambientes de desenvolvimento do D365. Além disso, serão os detentores do conhecimento técnico da solução
Delivery
Manager
Arquiteto
Dynamics

## Slide 29
Premissas.
06.

## Slide 30
Este modelo tem como premissa base a participação do PM da Keeggo nas PIs plannings do PTK;
O PM deverá estar presente nas reuniões de refinamento e priorização do time Kroton;
A comunicação da Kroton para com a squad deverá ser feita exclusivamente através do DM e PM;
As repriorizações e inclusões de histórias deverão ser alinhadas e avaliadas caso a caso com o PM e DM;
A atuação da squad Captar será 100% remota.
O aumento das demandas poderá acarretar em revisão dos valores apresentados nesta proposta.
Premissas

## Slide 31
Bugs, incidentes e correções serão tratadas mediante buffer de 30% de sustentação da atuação da equipe. Em casos excepcionais, o impacto na entrega deverá ser tratado a parte;
Buffers adicionais para correções, bugs e incidentes não causados diretamente pela squad Captar serão contabilizados a parte (Buffer adicional).
Bugs, correções e incidentes causados diretamente pela squad Captar que comprometam a operação, serão tratados sem considerar o buffer de 30% de sustentação.
O modelo de trabalho aqui proposto deverá ser tocado no formato de piloto por 3 meses.
Ao fim do processo piloto de 3 meses será desenvolvida uma matriz de responsabilidade sobre os papéis e cerimônias.
Premissas

## Slide 32
Filippe Saba Delivery Manager
Nathan Santos Product Manager
Philipe Mendonça Tech Lead
Nathalia Nascimento Funcional
Igor Wagner Dynamics
Kallebe Monteiro DevOps
Gustavo Souza Dynamics
TBD Dynamics
David Mendonça Pro-code
Guilherme Brito Pro-code
Angelica Lemos QA
Amax Alves DevOps
Alline Leite Gerente Sr Comercial
Bruna Nicolleti Coordenadora Comercial
Romeu Santiago Product Manager
Nosso Time

## Slide 33
[JICA] SP 23.2.1 – Entregamos 51 pontos (10 pontos foram de atendimento a incidentes)
[JICA] SP 23.2.2 – Entregamos 11 pontos
[JICA] SP 23.2.3 Entregamos 20 pontos
[JICA] SP 23.2.4 Entregamos 31 pontos
[JICA] SP 23.2.5 Entregamos 25 pontos
[JICA] SP 23.2.6 Entregamos 29 pontos
[JICA] SP 23.2.7 Entregamos 17 pontos
[JICA] SP 23.1.1 – Entregamos 30 pontos
[JICA] SP 23.1.2 – Entregamos 32 pontos
[JICA] SP 23.1.3 Entregamos 25 pontos
[JICA] SP 23.1.4 Entregamos 31 pontos
[JICA] SP 23.1.5 Entregamos 18 pontos

## Slide 34
[JICA] SP 23.3.1 – Entregamos 39 pontos
[JICA] SP 23.3.2 – Entregamos 35 pontos
[JICA] SP 23.3.3 - Entregamos 59 pontos
[JICA] SP 23.3.4 - Entregamos 24 pontos
[JICA] SP 23.3.5 - Entregamos 24 pontos